第四届无锡市大学生创新创意创业精英赛 · 创新主赛道 · AIGC 创新组

# 知歇 ZhiXie

融合智能体的桌面休息提醒工具
创新项目计划书

知时而歇，张弛有度

作品形态：Windows / macOS 跨平台桌面应用

作品版本：1.0.0

2026 年 10 月

目录

执行摘要

一、项目概述

二、应用场景

三、目标用户群体

四、智能体开发过程（核心）

五、低代码 / 无代码使用说明

六、实施计划

七、预期成果

八、创新点

九、应用价值

十、风险与对策

十一、开发分工

十二、附件索引

## 执行摘要

| 自动化测试 | 智能体通道 | 默认休息间隔 | 系统操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 138 项 | 2 条 | 40 分钟 | 3 类 |

知歇是一款融合智能体的桌面休息提醒工具。用户用一句自然语言描述需求——例如「每周一三五下午三点半提醒我站起来活动，顺便锁屏」——智能体即可把它转成一条可执行的提醒规则。

产品采用「云端大模型 + 本机规则引擎」双通道设计：已配置密钥且网络可用时走云端（默认 DeepSeek），未配置密钥、断网或接口报错时自动切换到纯 Rust 实现的本机规则引擎，功能不中断，用户对通道切换无感知。无论结果来自哪条通道，字段都统一经过白名单校验层才写入数据，规避大模型幻觉污染用户配置。

本计划书说明产品定位、应用场景、目标用户、智能体开发过程、低代码/无代码特性、实施计划、创新点与风险对策。配套材料见第十二章「附件索引」。

## 一、项目概述

本章给出产品的定位与它要解决的核心问题，是全篇的阅读入口。

### 1.1 一句话定义

「知歇」是一款融合智能体的桌面休息提醒工具：用户用一句自然语言描述需求，智能体即可生成结构化的提醒规则；系统按规则在合适的时间发出全屏或窗口化弹窗，帮助使用者建立健康的工作节律。

产品口号：知时而歇，张弛有度。

### 1.2 与同类工具相比，知歇解决的两个核心问题

| 痛点 | 传统提醒工具 | 知歇的做法 |
| --- | --- | --- |
| 配置门槛高 | 需要用户手动理解「单次 / 每天 / 每周 / 每月」、时间选择器、重复规则等多个概念 | 直接说「每周一三五下午三点半提醒我站起来活动，顺便锁屏」，智能体把这句话变成可执行规则 |
| 提醒机械、难坚持 | 固定文案反复弹出，几次之后被大脑自动忽略 | 依据提醒间隔、已触发次数、连续工作时长生成个性化休息建议，语气温和、不制造焦虑 |

### 1.3 产品定位

形态：桌面客户端（Windows / macOS），本地安装、托盘常驻、支持开机自启；

数据：全部保存在本机，无需注册账号，默认不联网、不采集数据、无广告；

门槛：普通用户装完即用（本机规则引擎模式）；进阶用户填一张表单即可启用云端大模型；

立场：产品立场是「知时而歇」而非「效率压榨」，文案体系刻意避免制造焦虑，不强调加班或提高工作强度。

## 二、应用场景

| 场景 | 描述 | 知歇对应能力 |
| --- | --- | --- |
| 高校机房与实训室 | 学生长时间上机实训，教师希望统一引入休息节律 | 预设学生场景锚点（吃饭 / 下课 / 周末）；弹窗文案可自定义校风文案；零账号便于机房批量部署 |
| 备考与自学 | 番茄式节奏但不拘泥于固定 25 分钟 | 休息间隔可自由设定（默认 40 分钟），提示语随时可改 |
| 远程办公与自由职业 | 独立开发者、设计师等久坐人群，需要「到点强制离开屏幕」的约束力 | 可附加锁屏 / 关机 / 重启，触发前有 60 秒可撤销倒计时 |
| 家庭电脑 | 家长为孩子设置使用时段 | 每天 / 每周 / 每月重复锚点，到点弹窗并可锁屏 |
| 宿舍作息管理 | 到点结束学习、准备休息 | 智能体直接理解「每天晚上十一点提醒我锁屏睡觉」 |

## 三、目标用户群体

产品面向「知道自己该休息、却一进入专注就忘记时间」的年轻电脑使用者，并覆盖家长与机房管理者等次要用户。

### 3.1 主要用户

在校学生（备考、实训、编程）与年轻职场人群（远程办公、自由职业）；

年龄区间约 18—30 岁，日均连续使用电脑超过 4 小时；

典型画像：知道自己「该休息」，但一进入专注状态就忘记时间；嫌传统提醒工具配置繁琐，更愿意「说一句话」。

### 3.2 次要用户

家长：需要为孩子的电脑使用时段设置到点提醒与锁屏；

教师 / 机房管理员：需要在机房统一施加休息节律。

### 3.3 用户获得的价值

- 零门槛起步：无需注册、无需读说明书，安装包即为全部；

- 零学习成本配置：把「配置提醒」变成「说一句话」；

- 零成本离线可用：不联网也能完整使用，网络只是「可选增强」。

## 四、智能体开发过程（核心）

本章是计划书的技术核心，依次说明双通道架构、本机规则引擎覆盖的表达、统一校验层规则、容错设计与智能体在各模块中的作用。

### 4.1 双通道架构

智能体采用「云端大模型 + 本机规则引擎」双通道设计，用户对通道切换无感知：

用户自然语言输入
                              │
                              ▼
                  ┌───────────────────────┐
        已配置密钥 │     云端大模型通道     │  HTTPS 调用 OpenAI 兼容接口
        且网络可用 │    （默认 DeepSeek）   │  temperature 0.2 / 40s 超时
                  └───────────┬───────────┘
                              │ 生成 JSON 草稿
      未配置 / 断网 / 报错     │
                  ┌───────────▼───────────┐
                  │     统一字段校验层     │  validate_draft（白名单）
                  │  类型 / 时间 / 星期 /  │
                  │  日期 / 系统操作       │
                  └───────────┬───────────┘
                              │ 合法 → 写入提醒列表
                 ┌────────────┴────────────┐
                 ▼                         ▼
   ┌───────────────────────────┐   ┌──────────────────┐
   │  本机规则引擎（离线兜底）  │   │  提醒数据 / 弹窗  │
   │  中文数字时间 / 相对时间 / │   └──────────────────┘
   │  连写周几 / 日期词 / 系统操作│
   └───────────────────────────┘

三条设计原则：

- 云端提升上限：通过系统提示词约束模型只输出规定字段的 JSON，temperature 设为 0.2 以保证稳定性，40 秒超时保护避免界面卡死；

- 本机保底可用：未配置密钥、网络不通或接口报错时，自动切换到纯 Rust 实现的本机规则引擎，功能不中断，界面会明确提示「云端不可用，已自动切换本机规则引擎」；

- 校验优先落库：无论结果来自云端还是本机，字段统一过白名单校验后才写入数据，规避大模型幻觉污染用户配置。

### 4.2 本机规则引擎覆盖的高频表达

| 表达类型 | 示例输入 | 解析结果 |
| --- | --- | --- |
| 中文数字时间 | 「每天 下午三点 提醒我喝水」 | 每天 · 15:00 |
| 相对时间 | 「 30 分钟后 提醒我休息」 | 单次 · 当前时间 +30 分钟 |
| 连写周几 | 「 每周一三五 17:30 提醒我锁屏」 | 每周 · 周一 / 周三 / 周五 |
| 日期词 | 「 明天 早上八点提醒我交作业」 | 单次 · 次日 08:00 |
| 系统操作词 | 「晚上 11 点 关机 」「明早 重启 电脑」 | 识别为关机 / 重启 / 锁屏 |
| 无关键词兜底 | 「记得寄快递」 | 单次 · 近期时间点，标题保留原句 |

### 4.3 校验层规则

| 字段 | 白名单 / 约束 | 非法时的处理 |
| --- | --- | --- |
| reminder_type | 仅 单次 / 每天 / 每周 / 每月 | 回落为「单次」 |
| time | 必须为合法 HH:MM （小时 ≤ 23 、分钟 ≤ 59 ） | 回落为 09:00 |
| weekdays | 整数且限定 0—6 | 越界值被过滤 |
| month_days | 整数且限定 1—31 | 越界值被过滤 |
| power_action | 仅 锁屏 / 关机 / 重启 / 空 | 非法值置空 |
| title | 非空 | 回落为用户原始输入 |
| popup_message | 去除首尾空白 | 为空则不出现在结果中 |

该行为由单元测试 cloud_drafts_are_validated 覆盖：构造「非法类型 + 非法时间 + 越界星期 + 越界日期 + 非法系统操作」的脏数据，验证全部被正确过滤或回落。

### 4.4 容错设计

JSON 提取容错：大模型返回带代码块包裹、或夹杂解释性文字时，仍能准确提取出 JSON 对象；

配置隔离：智能体配置独立存放在 agent-config.json，不进入主数据结构，因此不影响用户数据的版本号，也不会因智能体配置损坏而波及提醒数据；

密钥本地化：接口地址、模型名、API 密钥仅保存在本机配置文件，不上传到任何第三方。

### 4.5 智能体在各功能模块中的作用

| 功能模块 | 智能体的作用 |
| --- | --- |
| 时间锚点（定时提醒）模块 | 把自然语言解析为标题、类型、时间、重复规则，一键生成可用提醒 |
| 休息节律模块 | 结合间隔、已触发次数、连续工作时长生成个性化休息建议 |
| 弹窗模块 | 支持由智能体生成弹窗文案，替代千篇一律的固定提示 |
| 数据与配置模块 | 智能体配置独立存储，与用户提醒数据隔离，互不影响 |

## 五、低代码 / 无代码使用说明

本作品的智能体编排不需要用户编写任何代码，分为两档：

| 用户类型 | 使用方式 | 是否需要代码 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 安装即用，智能体自动工作在本机规则引擎模式，零配置、零联网 | 否 |
| 进阶用户 | 在「智能体 → 接入口」填写大模型平台提供的接口地址、模型名与密钥，全程为表单填写 | 否 |

低代码特征体现在三处：

- 可视化配置：接口地址、模型名、密钥三项表单即完成「接入编排」，无需编写任何请求代码；

- 可视化确认：解析结果以表单呈现（类型 / 时间 / 重复 / 系统操作 / 弹窗文案），用户确认后才写入，全程所见即所得；

- 可视化调校：弹窗的背景图、缩放、偏移、文字颜色、标题字号、遮罩透明度、淡入效果均可在设置页实时预览调整。

## 六、实施计划

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 原型期 | 提醒调度、弹窗、主题与中英双语框架 | 已完成 |
| 工程期 | 系统操作（锁屏 / 关机 / 重启）、数据导入导出、开机自启、系统托盘 | 已完成 |
| 智能期 | 自然语言解析、休息建议、云端 + 本机双通道架构 | 已完成 |
| 验证期 | 双平台自动化测试与真机验证（ 138 项自动化测试全部通过） | 已完成 |
| 推广期 | 校内试点收集反馈、迭代休息文案模板库 | 进行中 |

## 七、预期成果

- 一款可直接安装使用的双平台桌面应用：Windows x64 / ARM64（NSIS 安装包）+ Apple Silicon（DMG）；

- 一套可复用的「自然语言 → 提醒规则」解析方案与测试用例集：前端 77 项 + Rust 61 项，共 138 项自动化测试；

- 面向高校场景的休息文案模板库与使用指南：预设学生场景锚点与配套文案。

## 八、创新点

- 一句话生成提醒规则：把「配置提醒」变成「说一句话」，大幅降低使用门槛；

- 云端 + 本机双通道智能体：云端提升理解能力，本机规则引擎保证离线可用与响应速度，用户无感知切换；

- 校验优先的落地设计：大模型输出一律过白名单校验层再落库，规避幻觉数据污染用户配置；

- 人机协同的开发范式：项目由学生独立主导，借助 AIGC 工具完成跨平台工程实现，并以 138 项自动化测试形成「AI 生成 + 人工架构设计 + 测试闭环」的可验证开发流程；

- 温和的休息倡议：产品立场是「知时而歇」而非「效率压榨」，文案体系避免制造焦虑。

## 九、应用价值

| 维度 | 价值 |
| --- | --- |
| 健康价值 | 久坐是学生与办公人群的高频健康风险，定时强制休息是最直接的干预手段 |
| 教育价值 | 为「 AI 辅助开发」提供一个可检验的教学案例 —— 用 AI 把一个人的想法变成商业级工程质量的作品 |
| 推广价值 | 零账号、零联网（默认）、零广告，适合机房批量部署与家庭场景推广 |
| 技术价值 | 「云端大模型 + 本机规则引擎 + 统一校验层」的三层结构可复用于其他表单类桌面工具 |

## 十、风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 大模型输出不稳定 / 幻觉 | 可能生成不存在的提醒规则 | 统一白名单校验层，非法字段过滤或回落；结果需用户确认后才写入 |
| 云端接口不可用 | 联网功能失效 | 本机规则引擎自动接手，功能不中断，界面明确提示结果来源 |
| 接口费用与密钥泄露 | 用户成本与隐私风险 | 默认关闭云端；密钥仅存本机；仅发送用户输入的那一句话，不携带任何本机数据 |
| 提醒被用户忽略 | 产品价值打折 | 全屏弹窗 + 系统通知 + 个性化文案，并可附加锁屏 / 关机形成约束力 |
| 平台差异导致行为不一致 | 双端体验割裂 | 双平台真机验证 + 138 项自动化测试；针对 Windows / macOS 分别实现关键能力 |

## 十一、开发分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 / 主要开发 | 需求定义、架构设计、前端与 Rust 核心开发、测试、材料撰写 |
| AIGC 工具（协作方） | 代码生成辅助、文案打磨、测试用例补充 |

本项目的工程实现由开发者独立主导完成，AIGC 工具作为辅助手段参与编码与文档打磨；所有架构决策、校验逻辑与测试用例均由人工确认。

## 十二、附件索引

| 编号 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 使用说明 | 安装、操作流程、智能体交互指南 |
| 03 | 技术可行性证明 | 架构、关键技术点、工程质量数据 |
| 04 | 原型测试报告 | 138 项自动化测试 + 14 项手工用例记录 |
| 05 | 路演 PPT 大纲 | 18—22 页演示结构 |
| 06 | 行业需求调研报告 | 需求依据与调研方案 |
| 07 | 答辩 Q&A 预案 | 评审可能提问的准备稿 |
| 08 | 现场演示脚本 | 6—8 分钟路演逐段稿 |